# Meeting Minutes #13

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 11.03.2022 |
| Time | 10:30 – 12:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Leon Amtmann, Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch, Markus Rentschler (Customer), Fabian Thomé |
| Topics | 1. Aktueller Stand 2. Weiteres Vorgehen 3. Prototyping GUI und welche Infos von API |
| Problems | #1: Wegfall Test Manager (Tim Sellemann) und Junior  Developer (Max Gohlke) #2: Keine echten Kabeldaten vorhanden |
| Solutions | #1: Arbeitsteilung Front- und Backend zur schnelleren  Entwicklung; Technischer Redakteur übernimmt  Aufgaben des Testmanagers #2: Anforderung Kabeldaten beim Kunden |
| To do | Entwicklung in Fahrt bringen |

# Meeting Minutes #14

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 18.03.2022 |
| Time | 08:30 – 12:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch |
| Topics | 1. Detaillierte Planung Frontend 2. Detaillierte Anforderungen API |
| Problems | - |
| Solutions | - |
| To do | Umsetzung der Planung, Kommunikation der Anforderungen an Backend-Team |

# Meeting Minutes #15

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 18.03.2022 |
| Time | 08:30 – 12:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Leon Amtmann, Calvin Friedrich, Fabian Thomé |
| Topics | 1. Entwicklung API in Flask 2. Aufsetzen erster Versuch API unter https://swe.sowiho.de/ |
| Problems | Keine Daten für Kabelmodelle |
| Solutions | - |
| To do | Prüfung mit Frontend: Erfüllt die API die Anforderungen |

# Meeting Minutes #16

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 24.03.2022 |
| Time | 13:00 – 15:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch |
| Topics | 1. Fertiger GUI Prototyp mit Dummy-Daten |
| Problems | - |
| Solutions | - |
| To do | Befüllen des Dummys mit echten Daten aus der API |

# Meeting Minutes #17

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 08.04.2022 |
| Time | 08:30 – 12:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Leon Amtmann, Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch, Fabian Thomé |
| Topics | 1. Kabelmodelle sind inzwischen eingetroffen (s. Meeting Minutes #13; Solution #2) 2. Austausch Frontend mit Backend |
| Problems | #1: Kabelmodell passt nicht zur Backend-Umsetzung |
| Solutions | #1: Neuentwicklung des Backends in C# |
| To do | Vorrangig Backend Entwicklung |

# Meeting Minutes #18

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 22.04.2022 |
| Time | 09:20 – 11:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch |
| Topics | 1. Überprüfung des Zeitplans 2. Erster Prototyp neues Backend |
| Problems | #1: Senior Developer und Technischer Redakteur  krank |
| Solutions | - |
| To do | Backend-Entwicklung muss vorangetrieben werden, Dokumentationen sind zu erstellen |

# Meeting Minutes #19

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 29.04.2022 |
| Time | 16:00 – 17:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Leon Amtmann, Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch, Fabian Thomé |
| Topics | 1. Krisensitzung:    * Backend noch nicht fertig    * Dokumentation zu großen Teilen noch nicht begonnen    * Tests noch nicht begonnen |
| Problems | #1: Bisherige Kommunikation oft mangelhaft,   Projektstand nicht so weit wie er sein sollte |
| Solutions | #1: Tägliche Meetings |
| To do | Oberste Priorität: Fertiges Backend |

# Meeting Minutes #20

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 30.04.2022 |
| Time | 13:00 – 13:30 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch, Fabian Thomé |
| Topics | 1. Vorstellung Senior Developer:    * getKabel() funktioniert an API -> gibt IDs der Kabel zurück    * Attribute ebenfalls abrufbar von API 2. Editordemonstration durch Projektmanager |
| Problems | #1: Unterschiedliche Attribute je nach Hersteller |
| Solutions | #1: Unterscheidung bei Filtermöglichkeiten, usw. |
| To do | Immer noch Backend, Dokumentation |

# Meeting Minutes #21

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 01.05.2022 |
| Time | 13:00 – 14:00 |
| Protocol | Calvin Friedrich |
| Attendants | Calvin Friedrich, Kevin Pauer, Thorsten Rausch, Fabian Thomé |
| Topics | 1. Vorstellung Senior Developer:    * Weiterentwicklung API    * Attribute, die nicht existieren geben vorerst einfach NULL zurück (s. Meeting Minutes #20, Problem #1) 2. Weiterentwicklung Editor 3. Übersichtsview im Frontend |
| Problems | #1: Keine Verbindung Pins zu Connectors in Backend   Output |
| Solutions | - |
| To do | Problem #1, Backend und Dokumentation again |